Задание для аналитика по сбору и документированию требований

Проект: разработка системы информационного обеспечения процесса организации мероприятий

Руководитель проекта: Кузнецов М.А.

Исполнитель (технический писатель): Скворцов С.В.

Трудозатраты: 6 чел/ч.

Пояснение:

Данный объем признается адекватным ввиду строгой детализации целевых работ, наличия регламентированной входной документации, а также компетентностной готовности исполнителя, обладающего подтвержденной квалификацией в области защиты информации.

Увеличение трудозатрат не является обоснованным, поскольку поставленная задача не предполагает проведения полномасштабного аудита безопасности, углубленного анализа архитектурных решений или межведомственного согласования. В рамках уточняемых требований и при условии использования типовых подходов к обеспечению информационной безопасности указанного временного ресурса достаточно для достижения целевых показателей качества проекта.

1 Основание для проектирования

Основанием для технического проектирования является:

1.1 Устав проекта от 15.09.2025;

1.2 Сбор требований на разработку от 13.10.2025, раздел 4 «Состав и содержание работ по созданию АС» (таблица 2).

2 Цель задания

Разработка требований к системе.

3 Основные источники и входные данные

Основными источниками информации и входными данными для выполнения работ являются:

3.1 Устав проекта от 15.09.2025;

  - Ответ заказчика на вопросы от 14.10.2025.

4 Перечень основных работ, которые должен выполнить системный аналитик

4.1 Разработка схемы вариантов использования UML;

4.2 Формирование нефункциональных требований к вариантам использования.

5 Критерии приемки работы

Работа считается выполненной и принятой, если:

5.1 Составлен документ «Спецификация требований к информационной системе»;

5.2 Документ согласован с директором и руководителем проекта и утвержден Заказчиком.

6 Подпись ответственного исполнителя

С заданием ознакомлена, сроки и объем работ понятны:

_________________________ / Скворцов С.В. / «___» ___________ 2025 г.